| Башкортостан Республикаhы Иглин районы муниципаль районының Акбирде ауыл советы ауыл биләмәhе хакимиәте |  | Администрация сельского поселения Акбердинский сельсовет муниципального района Иглинский район Республика Башкортостан |
| --- | --- | --- |

452414, Акбирҙе ауылы, Газпром урамы, 21                                                452414, с.Акбердино, ул. Газпромовская, 21

Тел.8 (34795) 2-51-01, факс 2-51-03                                                                           Тел.8 (34795) 2-51-01, факс 2-51-03

e-mail: akberdino_igln@ mail.ru                                                                                 e-mail: akberdino_igln@ mail.ru

_____________________________________________________________________________________________

Карар                                                                          Постановление

«___ » _________  2020 й.             № _______           «___»  __________ 2020 г

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и в правила землепользования  и застройки сельского поселения Акбердинский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план  и в правила землепользования и застройки сельского поселения Акбердинский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан (далее по тексту – генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения).

2.Утвердить:

2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения, согласно приложению № 1.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план поселения, согласно приложению № 2.

2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения, согласно приложению № 3.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

4. Разместить на официальном сайте сельского поселения Акбердинский сельсовет в сети «Интернет» http://sp-akberdino.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                   А.З. Сатаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

СП Акбердинский сельсовет

от «___»_______  2020 г. № _____

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в генеральный план сельского поселения Акбердинский сельсовет

Председатель Комиссии: Глава сельского поселения Акбердинский сельсовет МР Иглинский район РБ-А.З. Сатаев

Заместитель председателя комиссии: депутат СП Акбердинский сельсовет МР Иглинский район РБ -Фаттахов Р.Р.

Члены Комиссии: Суяргулов Р.Р., Мулюков И.Н., Кадыров С.Г., Асадуллин И.В. -депутаты Совета сельского поселения  Акбердинский сельсовет МР Иглинский район РБ

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае необходимости.

Должность секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем комиссии.

Приложение № 2

к постановлению администрации

СП Акбердинский сельсовет

от 24 сентября 2020г. № ________

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Акбердинский сельсовет

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в генеральный план поселения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения. Разработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения | 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в генеральный план поселения | Комиссия |
| 2 | Направление заключения главе администрации сельского поселения Акбердинский сельсовет | 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в генеральный план поселения | Комиссия |
| 3 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения или об отклонении предложения о внесении изменений с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям | В течение тридцати дней | Глава администрации сельского поселения Акбердинский сельсовет |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе сельского поселения Акбердинский сельсовет для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту | 1 неделя | Комиссия |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава сельского поселения Акбердинский сельсовет |
| 6 | Опубликование материалов по проекту о внесении изменений в генеральный план поселения. Проведение публичных слушаний | Не менее 1 месяца | Комиссия |
| 7 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в генеральный план поселения по результатам публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 8 | Представление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения главе сельского поселения Акбердинский сельсовет для направления в Совет депутатов сельского поселения Акбердинский сельсовет | Непосредственно после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 9 | Принятие решения главой сельского поселения Акбердинский сельсовет о направлении проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Совет депутатов сельского поселения Акбердинский сельсовет или об отклонении проекта о внесении изменений и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава сельского поселения Акбердинский сельсовет |
| 10 | Доработка проекта о внесении изменений в генеральный план поселения и представление его главе сельского поселения Акбердинский сельсовет | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки | Комиссия |
| 11 | Направление проекта о внесении изменений в генеральный план поселения в Совет депутатов сельского поселения Акбердинский сельсовет на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава сельского поселения Акбердинский сельсовет |

Приложение № 3

к постановлению администрации

СП Акбердинский сельсовет

от  24 сентября 2020 г. № ________

ПОРЯДОК

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения Акбердинский сельсовет

1. С момента опубликования решения главы администрации сельского поселения Акбердинский сельсовет о подготовке проекта о внесений изменений в генеральный план поселения, в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения (далее по тексту – Комиссия) предложения по подготовке проекта (далее по тексту – предложения).

2.Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения Акбердинский сельсовет») по адресу: 452418, Россия, Республика Башкортостан, Иглинский район, 
с. Акбердино, ул. Газпромовская, 21

2.2. В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации сельского поселения Акбердинский сельсовет –  akberdino_igln@mail.ru. При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план поселения, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.